Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 001 | 1.0 | planificación y Levantamiento de requerimientos iniciales |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 16/09/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez Fabián alcántara | BD/infraestructura Docente |

Temas Tratados

presentación del problema actual en TECHO CHILE (gestión manual, dispersión de datos), revisión del marco normativo DS49 y su plazo de 120 días, definición de objetivos generale y específicos del sistema, identificación de primeras necesidades funcionales: registro de observaciones, checklist, reportes oficiales, Plan de trabajo con metodología ágil(Scrum-Kanban)

Acuerdos

Consolidar requerimientos funcionales y normativos en un documento inicial, usar GitHub y Google drive como herramientas de trabajo, TECHO chile entregara planillas actuales de observaciones para análisis

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar reunión con representantes de TECHO | 18/09/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Revisar planillas de observaciones entregadas por techo | 19/09/2025 | Cumplido |
| Jaime | Redactar primer borrador de requerimientos funcionales | 20-09-2025 | Cumplido |
| Yaritza | Preparar propuesta de interfaz básica(wirefrane) | 20-09-2025 | Cumplido |

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 002 | 1.0 | reunión de avances y revisión de requerimientos |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 23/09/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma Digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez Fabián alcántara | BD/infraestructura Docente |

Temas Tratados

presentación del borrador de requerimientos funcionales (observaciones, SLA, evidencias, reportes), revisión Preliminar del modelo de datos y arquitectura, avance en la digitalización de plantillas (acta de recepción, ficha de cierre), planificación de validación con Techo chile

Acuerdos

Ajustar requerimientos según retroalimentación docente, Priorizar observaciones urgentes (menos de 48h) y generales (120 días)en el sistema, consolidar documentos de requerimientos al 80% para la próxima semana

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar versión 2 del documento de requerimientos | 25/09/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Ajustar modelo de datos y elaborar diagrama ER | 24/09/2025 | Cumplido |
| Jaime | Desarrollar prototipo inicial de módulo de observaciones | 27-09-2025 | Cumplido |
| Yaritza | Diseñar vista de registro de observaciones | 26-09-2025 | Cumplido |

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 003 | 1.0 | reunión de validación de prototipo inicial |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 30/09/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma Digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez Fabián alcántara | BD/infraestructura Docente |

Temas Tratados

presentación del prototipo inicial (módulo de observaciones y checklist de recepción), retroalimentación sobre usabilidad y cumplimiento normativo (DS49), Ajuste necesario para la integración de reportes automáticos, planificación de la prueba piloto con techo chile

Acuerdos

Incorporar observaciones de techo chile en el prototipo antes de la prueba piloto, incluir firmas digitales en los reportes generales, definir fechas para la validación de terreno

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar agenda con representantes de techo | 02/10/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Revisar seguridad de base de datos y accesos | 03/10/2025 | Cumplido |
| Jaime | Implementar firma digital en reportes PDF | 05/10/2025 | Cumplido |
| Yaritza | Ajustar interfaz según retroalimentación recibida | 04/10/2025 | Cumplido |

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 004 | 2.0 | reunión de validación de prototipo inicial |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14/10/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma Digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez José villablanca | BD/infraestructura Docente Cordinaro |

Temas Tratados

reunión con el profesor que mantiene contacto directo con el equipo de TECHO chile, Definición de ajustes a la propuesta inicial del sistema, se propone que techo chile también pueda ingresar observaciones, ya que muchas familias no cuentan con acceso a internet, libertad para innovar y agregar funcionalidades según criterios del equipo, manteniendo el enfoque en la trazabilidad y gestión de observaciones, posibilidad de reunión directa con representantes de techo chile para validar requerimientos, incluir en la interfaz los colores corporativos oficiales de la institución.

Acuerdos

los roles de ingreso de observaciones para incluir tanto a familias como al equipo de TECHO Chile, Incorporar la línea gráfica institucional (colores corporativos),Definir nuevas funcionalidades que aporten valor a la gestión digital, Preparar borrador de reunión para coordinar validación con TECHO Chile.

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar posible reunión con contacto de techo chile | 06/10/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Evaluar nuevas funciones posibles en base a los requerimientos abiertos | 08/10/2025 | Cumplido |
| Jaime | Actualizar propuestas técnicas considerando ajustes definidos | 13/10/2025 | Cumplido |
| Yaritza | Prototipar interfaz con colores corporativos de techo chile | 14/10/2025 | Cumplido |

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 005 | 2.0 | Retroalimentación del Docente sobre el Dashboard |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 23/10/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma Digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez Fabian Alcántara | BD/infraestructura Docente |

Temas Tratados

El docente revisó el avance del dashboard y comentó que estaba bien encaminado, pero debía simplificarse. Se sugirió priorizar indicadores que realmente aporten valor a TECHO Chile (observaciones abiertas, urgentes, por vivienda y por plazo). Recomendación de mejorar la estructura visual, ya que algunos gráficos se veían recargados. Pedido de agregar filtros básicos (fecha, estado, vivienda). Se insistió en mantener el enfoque en trazabilidad y cumplimiento del DS49.

Acuerdos

Reducir el número de gráficos y enfocarse en KPIs centrales. Ajustar diseño para hacerlo más limpio y fácil de entender. Agregar filtros funcionales antes de la presentación final. Preparar una versión revisada para la siguiente reunión.

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar posible reunión con contacto de techo chile | 17/10/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Evaluar nuevas funciones posibles en base a los requerimientos abiertos | 23/10/2025 | Cumplido |
| Jaime | Actualizar propuestas técnicas considerando ajustes definidos | 24/10/2025 | Cumplido |
| Yaritza | Prototipar interfaz con colores corporativos de techo chile | 25/10/2025 | Cumplido |

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 006 | 2.0 | Presentación del Dashboard Ajustado y Aprobación |  | Jaime Aravena |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13/11/2025 |  | Duoc UC San Bernardo | Plataforma Digital TECHO chile |  |

| Nombre | Roles |
| --- | --- |
| Yaritza Toro Fuentes | Frontend y Usabilidad |
| Jaime Aravena | Backend y Datos |
| Sebastián Rebolledo | Lider del Proyecto |
| Rodrigo Faundez Fabian Alcántara | BD/infraestructura Docente |

Temas Tratados

Presentación de la nueva versión del dashboard con los ajustes solicitados en la reunión anterior. Revisión del funcionamiento de los filtros y actualizaciones en tiempo real. El docente evaluó la claridad visual, la coherencia de los indicadores y la utilidad para TECHO. Se verificó el cumplimiento de los requisitos del proyecto académico. Comentarios menores sobre orden y nombres de secciones.

Acuerdos

El docente aprueba oficialmente el dashboard como parte del proyecto. Solo se dejarán detalles menores para mejorar la presentación final. Se autoriza continuar con la integración al resto de módulos. Preparar material para presentación final (pantallazos, mockups, flujo).

| Compromisos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |

| Sebastián | Coordinar posible reunión con contacto de techo chile | 14/11/2025 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo | Evaluar nuevas funciones posibles en base a los requerimientos abiertos | 16/11/2025 | Cumplido |
| Jaime | Actualizar propuestas técnicas considerando ajustes definidos | 17/11/2025 | Cumplido |
| Yaritza | Prototipar interfaz con colores corporativos de techo chile | 25/10/2025 | Cumplido |