“Plataforma Digital para la Recepción y Gestión de Viviendas”

Equipo de proyecto de Capstone

Docente:

- Fabian Alcantara Guajardo

Equipo alumnos

- Jaime Aravena Arcila

- Rodrigo Faúndez Vidal

- Sebastián Rebolledo Aguilar

- Yaritza Toro Fuentes

Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Santiago, 09 de Septiembre de 2025

## 1. Introducción

## Este es un proyecto de la materia Capstone, donde integramos todas las competencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera.

## Además, impacta socialmente, ya que junto a TECHO Chile estamos mejorando la eficiencia, la trazabilidad y la transparencia del proceso de recepción y postventa de viviendas, con un impacto en el mundo académico y social.

## "Nos entusiasma esta alianza que integra el aprendizaje universitario con una solución real para la organización y las familias beneficiarias".

Somos el equipo

- Sebastian Rebolledo, como líder del proyecto y encargado de análisis y arquitectura.

- Rodrigo Faúndez, a cargo de la base de datos, infraestructura y seguridad.

- Jaime Aravena, responsable de backend y transformación de datos.

- Yaritza Toro, encargada de frontend y pruebas de usabilidad.

## 2. Antecedentes del Proyecto

Actualmente, TECHO Chile gestiona los procesos de recepción y postventa de viviendas sociales mediante registros manuales, planillas y documentación dispersa. Esto genera:

- Pérdida o duplicidad de información.

- Escasa trazabilidad en el seguimiento de casos.

- Dificultades para cumplir los plazos del DS 49.

Oportunidad: Desarrollar una plataforma digital que centralice la información, registre observaciones con evidencia, genere reportes oficiales y permita mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión.

## 3. Objetivos del Proyecto

Objetivo general
Desarrollar una plataforma web para la recepción y postventa de viviendas sociales en TECHO Chile, mejorando la eficiencia, trazabilidad y transparencia del proceso.

Objetivos específicos

- Levantar requerimientos funcionales y normativos.

- Diseñar un modelo de datos y una arquitectura escalable.

- Desarrollar un prototipo funcional que permita registrar observaciones y generar reportes oficiales.

- Validar la solución con los actores clave de TECHO Chile.

- Medir el impacto del sistema en eficiencia y trazabilidad mediante indicadores definidos.

## 4. Alcance del Proyecto (Fase 1)

Incluido en Fase 1

- Levantamiento de requerimientos funcionales y normativos.

- Diseño preliminar de modelo de datos y arquitectura.

- Prototipo inicial con funciones básicas de registro y reporte.

- Validación preliminar con TECHO Chile.

Fuera de alcance en Fase 1

- Despliegue en producción.

- Integraciones externas con SERVIU o constructoras.

- Desarrollo de una app móvil completa.

## 5. Metodología de Trabajo

- Enfoque Ágil Scrum (Kanban) con sprints cortos.

- Reuniones semanales de seguimiento con el docente guía.

- Entregas parciales para revisión y retroalimentación de TECHO Chile.

- Herramientas: GitLab (control de versiones), Trello/Jira (gestión de tareas), Google Drive (documentación).

## 6. Roles, Responsabilidades y Competencias

| Competencia / Unidad | Actividad / Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios y BD | Configuración de entorno de desarrollo y base de datos | Rodrigo (BD/Infraestructura) |
| Ofrecer propuestas de solución informática | Levantamiento y análisis de requerimientos | Seba (Líder/Analista) |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de módulo de recepción y observaciones | Yari (Frontend) + Jaime (Backend) |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Rodrigo (BD) |
| Programar consultas o rutinas | Implementación de consultas y reportes | Rodrigo (BD) |
| Construir programas y rutinas complejas | Desarrollo módulo de postventa | Jaime (Backend) |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas unitarias y de integración | Yari (Frontend, QA en UI) + Jaime (Backend) |
| Construir modelo arquitectónico de la solución | Diseño arquitectónico de la plataforma | Seba (Arquitectura) |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Integración de módulos y despliegue | Jaime (Backend) + Rodrigo (BD/Infraestructura) |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Revisión de seguridad y accesos | Rodrigo (BD, Seguridad en datos) + apoyo de Seba |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión y seguimiento del proyecto | Seba (Líder) |
| Desarrollar transformación de datos | Generación de tableros de control | Jaime (Backend, Datos) + Rodrigo (BD) |

## 7. Cronograma Inicial (Fase 1)

| Semana | Actividad principal | Entregable esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisión documental y normativa | Informe preliminar de contexto |
| 2 | Levantamiento de requerimientos | Documento de requerimientos |
| 3 | Diseño del modelo de datos | Diagrama entidad-relación |
| 4 | Diseño de arquitectura funcional | Diagramas arquitectónicos |
| 5 | Desarrollo de prototipo inicial | Versión preliminar de plataforma |
| 6 | Validación con TECHO Chile | Informe de retroalimentación |

## 8. Riesgos Iniciales y Mitigación

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Falta de información de TECHO | Alto | Reuniones periódicas para aclarar requerimientos |
| Limitación de tiempo académico | Medio | Priorización de tareas con Kanban y entregas parciales |
| Complejidad técnica de integraciones | Medio | Diseñar arquitectura modular para facilitar futuras conexiones |
| Retrasos en validaciones | Medio | Calendarizar validaciones y enviar recordatorios anticipados |

## 9. Indicadores de Éxito

- % de observaciones registradas y resueltas dentro de plazos legales (DS 49).

- Reducción del tiempo de gestión de postventa.

- Generación automática de reportes oficiales con firmas digitales.

- Nivel de satisfacción de los usuarios (TECHO, familias, SERVIU, constructoras).

## 10. Próximos Pasos

- Confirmar representantes clave de TECHO Chile.

- Agendar primera reunión de levantamiento de requerimientos.

- Establecer canales de comunicación y espacios de almacenamiento de avances.

- Alinear expectativas con docente guía y organización.

## 11. Cierre

La reunión de inicio marca el comienzo oficial de este proyecto, que combina formación académica y impacto social real. La colaboración entre el equipo de estudiantes, el docente guía y TECHO Chile será esencial para cumplir con los objetivos planteados y entregar una solución que mejore la gestión de las viviendas sociales en el país.